**QCM**

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ est une incertitude qui peut avoir un effet négatif ou positif sur l'atteinte des objectifs du projet.**

* 1. L’utilité du risque
  2. La tolérance au risque
  3. La gestion des risques
  4. Le risque

1. **Quel processus de gestion des risques implique de renseigner la description des risques tant qualitativement que quantitativement en fonction de leur probabilité et de leur impact ?**

* 1. Planification de la gestion des risques
  2. Identification des risques
  3. Évaluation et hiérarchisation des risques
  4. Réaliser une analyse quantitative des risques

1. **Quelle attitude face à un conflit implique l'encouragement des parties à travailler ensemble pour trouver des solutions qui satisfont les besoins de tous ?**

* 1. Attitude évasive
  2. Attitude compétitive
  3. Attitude collaborative
  4. Attitude conciliante

1. **Quelle méthode de résolution des conflits encourage les parties à travailler ensemble pour trouver des solutions, tout en étant assistées par une tierce partie qui facilite le processus ?**

* 1. Arbitrage
  2. Médiation
  3. Négociation
  4. Conciliation

1. **L'analyse FFOM est un outil d’analyse stratégique.**

* 1. Vrai
  2. Faux

1. **Quel type de conflit se caractérise par des différences d’opinions, de croyances ou de principes entre les parties ?**

* 1. Conflit de rôles
  2. Conflit interpersonnel
  3. Conflit de valeurs
  4. Conflit organisationnel

1. **La probabilité d’occurrence et les impacts sont les deux notions fondamentales du risque d'un projet.**

* 1. Vrai
  2. Faux

1. **Lequel des éléments suivants ne constitue pas une stratégie valable de gestion du risque ?**

* 1. Accepter le risque et ne rien faire
  2. Transférer le risque en tout ou en partie
  3. Réduire l’impact du risque ou sa probabilité d’occurrence
  4. Évaluer le risque dans la situation actuelle et en continue

1. **Lequel des éléments suivants n’est pas une étape du processus de gestion de risques ?**

* 1. Identification et analyse des risques
  2. Évaluation et hiérarchisation des risques
  3. Mise en relation des risques avec les parties prenantes
  4. Traitements des risques

1. **Renoncer à un projet en refusant de prendre le risque, n'est pas une stratégie de gestion des risques.**

* 1. Vrai
  2. Faux